ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024. ГОД.

Шабац, 2022.

УВОД:

Програм капиталних инвестиција града Шапца за период од 2022 - 2024. година, припремљен је од стране  Комисије за израду, мониторинг и евалуацију Програма капиталних инвестиција града Шапца за период 2022 – 2024. година, Одељења за локални економски развој, као и представника буџетских корисника, привреде и цивилног сектора.

Јединице локалне самоуправе у Србији улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати основне услуге својим грађанима, задржати и привући домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција омогућава локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и ствара предуслове за приступ спољашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима и другим донаторским средствима).

У складу са  чланом  100. Статута града Шапца (''Службени  лист града Шапца'' број 5/19) Градско веће града Шапца организовало је јавну расправу о Нацрту програма, која је трајала од  16.09.2022. год. до 26.09.2022. године. Јавни позив за учешће у јавној расправи Градско веће је, дана 16.09.2022. године, упутило заинтересованим  грађанима, стручној и осталој јавности путем званичне интернет презентације града Шапца.

Програм јавне расправе са Нацртом програма и формуларом за достављање предлога, коментара и сугестија на Нацрт програма објављен је на званичној интернет презентацији града Шапца а  био је доступан и у Одељењу за локални економски развој Градске управе.

| Град: | Шабац |
| --- | --- |
| Назив документа: | Програм капиталних инвестиција града Шапца за период 2022 - 2024. год. |
| Контакти: |
| Адреса: | Господар Јевремова 6 |
| Телефон: | +38115 347 117 |
| Факс: | +38115 347 117 |
| Е- маил: | invest@sabac.org |
| Градоначелник: | др Александар Пајић |
| Комисија за израду Програма: |
| Председник Комисије: | др Александар Пајић |
| Чланови Комисије: | Немања Пајић, председник Скупштине града Шапца, Блажа Кнежевић, заменик градоначелника Живан Бајић, члан Градског већа Александар Јовановић, начелник ГУ града Шапца Саша Максимовић, ЈП „Инфраструктура“ Шабац Маријана Костадиновић, начелница Одељења за финансије ГУ града Шапца Драган Васић, начелник Одељења за ЛЕР ГУ града Шапца Ана Маринковић, начелница Одељења за друштвене делатности ГУ града Шапца Јован Вранеш, директор ЈКП „Водовод“ Шабац |

1. ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије. Географски положај града је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада.	
		Шабачка привреда је веома витална и разноврсна. Поседује значајне капацитете у прерађивачкој индустрији, трговини, саобраћају, грађевинарству, производњи лекова, водопривреди, преради коже, текстилној индустрији итд. Дугогодишња карактеристика Шапца била је квалитетно и развијено занатство.

Град Шабац је увео стратешко развојно управљање дефинисањем стратешких циљева и приоритетних пројеката који ће водити њиховом достизању. Постигнут је консензус око тога да је један од најважнијих циљева одрживог развоја стални економски раст и унапређење квалитета живота становништва, што се између осталог потврђује и стварањем повољног пословног окружења, као и изградњом значајних објеката инфраструктуре.

1.1 Основни географски подаци:

Град Шабац се налази на 44˚ 46' северне географске ширине и 19˚ 46' источне географске дужине и на надморској висини од 80 метара. Лоциран је на десној обали реке Саве, 103 километра узводно од Београда. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе: ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина и ка истоку Посавина.

На подручју Шапца влада умерено континентална клима. Због отворености према Панонској низији његови низијски делови на северу су под утицајем панонске континенталне климе, а брежуљкасто планински југ и југозапад до 700 м надморске висине под утицајем планинске климе.

Шабац је на обали реке Саве, а излази и на реку Дрину, које су међусобно повезане каналском мрежом и богатством подземних, пијаћих и геотермалних вода. Путно повезан, у близини Београда и Новог Сада, Лознице, Ваљева, Бијељине - Шабац представља центар региона.

Од укупне површине територије града Шапца, 76,53% чини пољопривредно земљиште, а структура пољопривредног земљишта је следећа: обрадиво земљиште 97,54%, пашњаци 2,01%, рибњаци,  баре и остало 0,45%.  Највећа предност у пољопривреди је незагађено земљиште са повољним природним условима за пољопривредну производњу.

1.2. Основни демографски подаци:

Табела 1: Општи подаци о броју становника, о насељима и катастарским општинама, 2012.

| Број становника | 115.884 |
| --- | --- |
| Број насеља | 52 |
| Просечна величина насеља (км2) | 15.3 |
| Број градских насеља | 1 |
| Број осталих анасеља | 51 |
| Број катастарских општина | 49 |
| Извор података: Републички завод за статистику |

Табела 2: Број становника по полу и насељима:

|  | Градско насеље | Сеоско насеље |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мушки пол | 25.383 | 31.288 |  |
| Женски пол | 28.536 | 30.677 |  |
| Укупно | 53.919 | 61.965 | 115.884 |
| Извор података: Републички завод за статистику |

1.3. Запосленост

Табела 4. Регистрована запосленост у Републици Србији, Град Шабац – годишњи просек за 2020.

| Запослени у правним лицима (привредна друштва,предузећа, задруге, установе и друге организације) и предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих | Број запослених |
| --- | --- |
| Пољопривреда, шумарство и рибарство | 221 |
| Рударство | 29 |
| Прерађивачка индустрија | 10.905 |
| Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром | 229 |
| Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 462 |
| Грађевинарство | 1.845 |
| Трговина на велико и мало и поправка моторних возила | 5.893 |
| Саобраћај и складиштење | 2.149 |
| Услуге смештаја и исхране | 750 |
| Информисање и комуникације | 322 |
| Финансијске делатности и делатност осигурања | 524 |
| Пословање некретнинама | 90 |
| Стручне, научне, иновационе и техничке делатности | 1.087 |
| Административне и помоћне услужне делатности | 673 |
| Државна управа и обавезно социјално осигурање | 1.458 |
| Образовање | 2.062 |
| Здравствена и социјална заштита | 2.198 |
| Уметност, забава и рекреација | 414 |
| Остале услужне делатности | 664 |
| Од тога: |
| Запослени у правним лицима (а) | 26.435 |
| Предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих (б) | 5.543 |
| I Свега (а+б): | 31.978 |
| II Регистровани индивидуални пољопривредници | 2.751 |
| У К У П Н О ( I + II ) | 34.729 |

Просечна бруто зарада на територији града Шапца за март 2022. године је износила 773 €. Износ просечне бруто зараде у Републици Србији за март 2022. године износи 873 €.

Стопа незапослености на територији града Шапца (однос броја незапослених и броја радно способног становништва) за април 2022. године износи 6,52%.

2. ЛОКАЛНА ПРИВРЕДА

Обележја привредног развоја града Шапца су динамичност и позитивна кретања у привреди као резултат традиционално развијеног предузетништва са трговачким наслеђем, дуге традиције у индустријској производњи, великог броја успешно приватизованих предузећа, као и присуства страних инвеститора.

Подршка локалне самоуправе и једноставност процедура представљају снагу економског развоја града.

Доминантне индустријске гране у привредној активности града су:

- хемијска индустрија

- фармацеутска индустрија

- металопрерађивачка индустрија

- машинска индустрија

- прехрамбена индустрија

- грађевинарство и индустрија грађевинског материјала

У Шапцу послује близу 5.400 привредних субјеката (1.456 привредних друштава и 3.391 предузетника). Приватна својина је доминантан облик власништва.

Финансијске услуге пружа 19 банке и 7 осигуравајућих друштава.

2.1. Индустријске зоне

Град Шабац има 2 индустријске зоне:

1. Северозападна радна зона

Планом генералне регулације „Шабац“ - ревизија око 367 hа земљишта у Северозападној радној зони намењено је за изградњу привредно – производних објеката, док је око 100 hа намењено за изградњу објеката комуналне инфраструктуре. У режиму слободне зоне се налази 292 hа земљишта. Парцелација зоне није извршена што инвеститору даје могућност да изабере величину и положај парцеле, у складу са сопственим потребама.

Зона је од центра града удаљена 5 km, од аутопута Београд – Загреб 20 km, од железничке станице 5 km, речног пристаништа на Сави 7 km. Зона располаже изграђеном инфраструктуром (прилазни пут, водовод, фекална и атмосферска канализација, високонапонска електро мрежа, дистрибутивна гасна мрежа, ТТ инфраструктура, повезаност са постројењем за пречишћавање отпадних вода, јавни паркинг за камионе на 4 hа). Цена комплетно инфраструктурно опремљеног земљишта износи 7 €/m².

До завршетка изградње аутопута Рума - Шабац, најближа веза индустријске зоне са аутопутем Београд –Загреб - Коридор X остварује се преко Државног пута IIА реда бр. 124, Шабац – Сремска Митровица, у дужини од 24 km .

У зони послују успешне компаније као што су: Mlekara Šabac, Vescovini Group – SBE Serbia, Vopachel, FRUTTI – Sinalco, Yazaki, Duga El, Mondi, FSH De Heus, Kartonval, SET, Darkom, Prodanović, Juprom, Jugokop – Podrinje, Candy Rush, Palco, Savro, Minth.

2. Источна индустријска зона

Источна индустријска зона налази се на 98. километру пловног пута реке Саве, на правцу државних путева IБ реда број 21 и 26. У оквиру ове зоне налази се А.Д. Робно транспортни центар „Шабац“, који се простире на површини од 41.45.97hа (површина отвореног складишног простора 5.000м2, затвореног складишног простора 12191м2).

Генералним планом Шапца и Просторним планом РС као и најновијом Стратегијом развоја воденог саобраћаја РС, на локацији Робно – транспортног центра Шабац А.Д. предвиђена је изградња нове међународне луке.

Ово је и простор у оквиру кога се, на површини од 35hа, послује у режиму слободне зоне.

Поред комплекса зоне пролази савремена саобраћајница, а индустријским колосеком дужине 3.000 м зона је повезана у мрежу Железнице Србије. У кругу је седиште Царинарнице Шабац.

У зони послују успешне компаније као што су: Elixir Zorka mineralna đubriva, Hemofarm, BMR, HBIS Group Serbia Iron&Steel Šabac, Zorka keramika, Conceria Pasubio Spa, Camozzi, Refrion Refrigeration, Axsyntha, M – Inox Construct, Vukochem, ODS Technology и др.

3. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КАО УСЛОВ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Друмски саобраћај

Шабац заузима изузетно повољан саобраћајни положај и представља саобраћајно чвориште простора у коме се налази. Налази се на десној обали Саве на надморској висини од око 80 метара. Шабац представља раскрсницу важних државних путева у путној мрежи Србије, налази са на пловном делу реке Саве и кроз град пролази железничка пруга нормалног колосека. Основну мрежу саобраћајница на подручју Шапца чине:

- Државни пут IБ реда број 26: Београд - Обреновац - Шабац - Лозница – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник).

- Државни пут IБ реда број 21: Нови Сад - Рума - Шабац - Ваљево – Пожега – Ариље – Ивањица - Сјеница.

- Државни пут IIА реда број 137: Шабац – Волујац – Завлака – Крупањ - Грачаница.

- Државни пут IIА реда број 124: Сремска Митровица – Дреновац - Шабац.

- Државни пут IIБ реда број 322: Глушци – Мачвански Причиновић – Шабац (веза са државним путем 124).

- Државни пут IIБ реда број 324: Шабац (веза са државним путем 26) – Накучани – Доње Црниљево

- железничка пруга нормалног колосека: Рума - Шабац - Лозница - Мали Зворник.

- пловни пут реке Саве.

На територији Шапца налази се 58,447 км државних путева I реда (савремени коловоз), 117,023 км државних путева II реда (савремени коловоз), 335,61 км општинских путева (од тога 269,84 км савременог коловоза).

4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Назив јавног предузећа

ЈКП ''Водовод-Шабац''

ЈКП ''Стари град'', Шабац

ЈКП ''Топлана-Шабац''

ЈП „Инфраструктура“ Шабац

ЈКП ''Паркинг- Шабац''

ЈКП Регионална депонија ''Срем -Мачва'' Сремска Митровица

5. ОБРАЗОВАЊЕ. КУЛТУРА И СПОРТ

### Образовање

Град Шабац поседује организован систем предшколског, основног, средњег и високог образовања.

Предшколско образовање у Шапцу реализује се у Предшколској установи “Наше дете” у 16 објеката на градском и приградском и 3 на сеоском подручју. Поред тога, припремни предшколски програм одвија се и у просторијама школа и месних заједница града Шапца, у 44 објекта. Васпитно-образовним радом обухваћено је око 3.600 деце, а исти реализује 186 стално запослених васпитача, 71 стално запослена медицинска сестра, уз подршку стручне службе установе (психолога, педагога, логопеда, дијететичара...). Предшколска установа "Наше дете" има 433 запослених различитих стручних профила.

Основно образовање и васпитање остварује се у 13 матичних основних школа и 49 издвојених одељења, од којих је школа “Свети Сава” за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, док се основно музичко образовање и васпитање остварује у Музичкој школи “Михаило Вукдраговић” Шабац. Основним образовањем и васпитањем, на подручју града Шапца, обухваћен је 8.552 ученик.

Средње образовање и васпитање, реализује се у 7 стручних школа и једној гимназији. Средњошколским образовањем обухваћено је 4.650 ученика.

Жеља за учењем и образовањем одувек је била присутна у шабачком крају. Прве школе и учитељи помињу се још крајем 18. века у Мачви. Школа је и у том периоду била окосница јавног и културног живота града. Град има амбицију да свој васпитано образовни рад и даље унапређује и обогаћује новим садржајима, облицима и методама рада у складу са савременим тенденцијама у просвети.

### Култура

Град Шабац је значајан културни центар, не само Западне Србије, него је по својим динамичним, диверсификованим садржајима препознатљив и на културној мапи Србије и региона. Томе значајно доприноси бројност установа културе, као и присутност организација, удружења и појединаца као значајних субјеката у стварању садржајне културне климе у граду. Важан сегмент њиховог деловања је неговање културне разноликости као истинске вредности грађанског друштва, преко поштовања принципа етничке и културне толеранције, која на овим просторима егзистира вековима.

Установе регионалног карактера које се баве заштитом културне баштине су Међуопштински историјски архив, Народни музеј Шабац и Библиотека шабачка. Културни центар Шабац и Дом културе Прњавор су установе поливалентног типа које својим активностима негују позоришну, музичку и визуелну уметност, алтернативне уметничке сцене, филмско стваралаштво, уметност стрипа, музичке бендове... Позоришни живот у Шапцу, дуге и богате традиције, данас се огледа кроз рад Шабачког позоришта организацијом позоришних фестивала и редовном позоришном продукцијом шабачког ансамбла. Територија града Шапца богата је историјским споменицима, непокретним културним добрима и археолошким налазиштима.

Из градског буџета финансира се шест установа културе чији је оснивач град: Библиотека шабачка, Међуопштински историјски архив Шабац, Шабачко позориште, Народни музеј Шабац, Културни центар, Дом културе у Прњавору. У граду Шапцу активно је и низ удружења и организација које унапређују културно-уметничку сцену и живот града, а поједини раде на афирмацији грађанског активизма. Планска активност неколиких удружења финансира се преко Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури. Незаобилазни део културног миљеа града су и појединци, који својим знањем и уметничким стваралаштвом доприносе промоцији града и непобитних вредности.

У 34 насељена места постоје домови културе, од којих поједини негују специфичности локалне средине.

Спорт

Породица спортских колектива у Шапцу окупљена је је у оквиру Спортског савеза Шабац, најмасовнијег спортског удружења у региону. У чланству Савеза има 114 спортских клубова, 8 спортских друштава и 2 градска спортска гранска савеза, фудбалски и рукометни. Град Шабац има око 5.000 регистрованих спортиста који се у току године такмиче у 35 спортских грана.

Засигурно најпрепознатљивији спортски колективи су Рукометни клуб “Металопластика”, Фудбалски и Боксерски клуб “Мачва”, Коњички клуб, Омладински кошаркашки клуб “Шабац”, Женски рукометни клуб Медицинар.

Спортски објекти у власништву града Шапца су: градски стадион, фудбалски стадион, хиподром, зграда Соколског друштва, стадион за кошарку, градски базен. На територији града налази се и спортска дворана “Зорка”, девет сала основних и средњих школа, неколико терена за фудбал, тенис и мале спортове, две трим стазе.

Свакодневним спортским активностима, манифестацијама и такмичењима континуирано се ради на промоцији спорта код школске деце, у узрасту од првог до четвртог разреда основне школе, кроз пројекте “Спорт у школе - Расти здраво” и “Шабац - град без непливача” чиме се стиче добра основа за даљи психо-физички развој наших најмлађих суграђана.

6. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

| Taбела 1: Буџетски суфицит/ дефицит, укупни фискални резултат 2019.-2021.год. у 000 РСД |
| --- |
| Економска класификација | Опис | Остварење прихода и извршење расхода 2019.год. | Остварење прихода и извршење расхода 2020.год. | Остварење прихода и извршење расхода 2021.год. |
| I | ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (КЛАСЕ 3+7+8+9) | 4.206.653 | 4.264.364 | 5.581.650 |
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.307.726 | 3.575.114 | 4.000.748 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 187.393 | 93.645 | 286.167 |
| 9 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 128.539 | 7.398 |  |
| 91 | Примања од задуживања |  |  |  |
| 92 | Примања од продаје финансијске имовине | 128.539 | 7.398 |  |
| 3 | ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ | 582.995 | 588.207 | 1.294.735 |
| II | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (КЛАСЕ 4+5+6) | 3.810.038 | 3.717.760 | 3.579.978 |
| 4 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 2.979.695 | 3.048.097 | 3.200.007 |
| 5 | ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 743.207 | 509.913 | 137.778 |
| 6 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 87.136 | 159.750 | 242.193 |
| 61 | Отплата главнице | 87.136 | 158.933 | 242.193 |
| 62 | Набавка финансијске имовине |  | 817 |  |
| III | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) | -227.783 | 110.749 | 949.130 |
| IV | УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (III- 62) | -227.783 | 109.932 | 949.130 |
| V | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (3+7+8+9)-(92)-(4+5+6) | 268.076 | 539.206 | 2.001.672 |
| Табела 2. Приходи и примања буџета у периоду 2019.-2021.године у 000 РСД |
|  | Опис | Остварење 2019.год. | Остварење 2020.год. | Остварење 2021.год. |
| 1 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.307.726 | 3.575.114 | 4.000.748 |
| 1,1 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 1.730.452 | 1.800.915 | 2.279.078 |
| 1,2 | Порез на имовиу | 575.047 | 551.731 | 632.495 |
| 1,3 | Порез на добра и услуге | 113.808 | 108.504 | 142.046 |
| 1,4 | Други порези | 66.201 | 57.849 | 57.967 |
| 1,5 | Донације и помоћи од међународних организација | 3.771 | 1.383 |  |
| 1,6 | Трансфери од других нивоа власти | 393.292 | 661.666 | 537.709 |
| 1,7 | Приходи од имовине | 103.024 | 103.391 | 84.853 |
| 1,8 | Приходи од продаје добара и услуга | 190.812 | 148.748 | 178.933 |
| 1,9 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 52.617 | 48.625 | 57.045 |
| 1,10 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 27.930 | 23.515 | 52 |
| 1,11 | Мешовити и неодређени приходи | 49.525 | 68.787 | 30.570 |
| 1,12 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.247 |  |  |
| 2 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 187.393 | 93.645 | 286.167 |
| 2,1 | Примања од продаје непокретности | 79.397 | 16.433 | 13.879 |
| 2,2 | Примања од продаје земљишта | 107.996 | 77.212 | 272.288 |
| 3 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 128.539 | 7.398 |  |
| 4 | Пренета средства из ранијих година | 582.995 | 588.207 | 1.294.735 |
|  | УКУПНО | 4.206.653 | 4.264.364 | 5.581.650 |
| Табела 3. Текући расходи и издаци буџета у периоду 2019.-2021.године у 000 РСД |
|  | Опис | Извршење 2019.год. | Извршење 2020.год. | Извршење 2021.год. |
| 1 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 2.979.695 | 3.048.097 | 3.200.007 |
| 1,1 | Расходи за запослене | 696.023 | 818.110 | 872.966 |
| 1,2 | Робе и услуге | 1.066.297 | 1.308.520 | 1.081.958 |
| 1,3 | Отплата камата | 22.751 | 17.269 | 10.382 |
| 1,4 | Субвенције | 376.878 | 174.429 | 328.230 |
| 1,5 | Донације, дотације и трансфери | 439.528 | 410.181 | 457.775 |
| 1,6 | Остали расходи | 259.937 | 214.487 | 324.782 |
| 1,7 | Социјално осигурање и социјална заштита | 118.281 | 105.101 | 123.914 |
| 2 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 743.207 | 509.913 | 137.778 |
| 2,1 | Зграде и грађевински објекти | 692.859 | 481.971 | 71.941 |
| 2,2 | Машине и опрема | 22.179 | 16.765 | 24.222 |
| 2,3 | Нематеријална имовина | 12.463 | 4.920 | 16.147 |
| 2,4 | Земљиште | 15.706 | 6.257 | 25.468 |
| 3 | Класа 6-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 87.136 | 159.750 | 242.193 |
|  | УКУПНО | 3.810.038 | 3.717.760 | 3.579.978 |
| Табела 4. Рачун финансирања у 000 РСД |
|  | Назив | Извршење 2019.год. | Извршење 2020.год. | Извршење 2021.год. |
| 1 | Примања од задуживања |  |  |  |
| 2 | Примања од продаје финансијске имовине | 128.539 | 7.398 |  |
| 3 | Укупно 1+2 | 128.539 | 7.398 | 0 |
| 4 | Издаци за набавку финансијске имовине |  | 817 |  |
| 5 | Издаци за отплату главнице | 87.136 | 158.933 | 242.193 |
| 6 | Укупно | 87.136 | 159.750 | 242.193 |
| 7 | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (3-6) | 41.403 | -152.352 | -242.193 |
| Табела 5. Подаци о стању дуга у 000 РСД |
| Кредитор | Укупан износ кредита | Обавезе по кредитима 31.12.2019. | Обавезе по кредитима 31.12.2020. | Обавезе по кредитима 31.12.2021. |
| Банка ,,Интеса"- емисија обвезница | 400.000 | 154.315 | 80.000 | 0 |
| Банка ,,Интеса" | 840.000 | 840.000 | 758.231 | 593.210 |
| Укупно | 1.240.000 | 994.315 | 838.231 | 593.210 |
| ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Текући приходи |  | 3.307.726 | 3.575.114 | 4.000.748 |
| Стање дуга (из биланса стања 31.12.) |  | 994.315 | 838.231 | 593.210 |
| Реализовани текући приходи (биланс прихода и расхода)-класа 7 из претходне године |  | 3.141.883 | 3.307.726 | 3.575.114 |
| < 50% укупно остварених текућих прихода у претходној години |  | 1.570.942 | 1.653.863 | 1.787.557 |
| Сервисирање дуга (главница + камата) |  | 109.887 | 177.019 | 252.575 |
| <15% укупно остварених текућих прихода у претходној години (чл. 36 Закона о јавном дугу -,,Сл.гласник РС" 149/2020) |  | 471.282 | 496.159 | 536.267 |
| Сервисирање дуга/ Реализовани текући приходи (%) |  | 3,50 | 5,35 | 7,06 |

7. ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024. ГОДИНА

| Р.бр. | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | ПРОГРАМ | ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. година | 2023. година | 2024. година | БУЏЕТ ГРАДА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ |
|  | Инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне | 3 - Локални економски развој | 78.000.000,00 | 86.000.000,00 | 85.000.000,00 | 249.000.000,00 |  |
| 1.1. | Изградња гасне мреже у улици Северна трансверзала | 3 - Локални економски развој | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 1.2. | Измештање далековода у улици Нова 10 | 3 - Локални економски развој | 3.000.000,00 |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 1.3. | Изградњ саобраћајнице Нова 5 од Нове 6 до Нове 7 | 3 - Локални економски развој | 42.500.000,00 |  |  | 42.500.000,00 |  |
| 1.4. | Изградња водоводне мреже у улици Нова 5 од Нове 6 до Нове 7 | 3 - Локални економски развој | 3.500.000,00 |  |  | 3.500.000,00 |  |
| 1.5. | Изградња канализационе мреже у улици Нова 5 | 3 - Локални економски развој | 20.000.000,00 |  |  | 20.000.000,00 |  |
| 1.6. | Изградња дела саобраћајнице Нова 5 од Нове 9 до Нове 7 | 3 - Локални економски развој | 11.000.000,00 |  |  | 11.000.000,00 |  |
| 2. | Реконструкција Дома војске | 15 – Опште услуге локалне самоуправе |  | 100.000.000,00 |  | 100.000.000,00 |  |
| 3.1. | Изградња отвореног базена | 14 – Развој спорта и омладине | 340.000.000,00 |  |  | 340.000.000,00 |  |
| 3.2. | Партерно уређење и опремање базена | 14 – Развој спорта и омладине | 45.000.000 |  |  | 45.000.000 |  |
| 4. | Куповина хале | 14 – Развој спорта и омладине | 42.000.000,00 | 40.000.000,00 |  | 82.000.000,00 |  |
| 5. | Тренинг центар | 10 – Средње образовање | 7.100.000,00 |  |  | 7.100.000,00 |  |
| 6. | Реконструкција објекта Дома културе Мишар | 15 – Опште услуге лококалне самоуправе | 30.000.000,00 |  |  | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 Министарство културе и информисања |
| 7. | Реконструкција улице Боже Милановића | 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 60.000.000,00 |  |  | 60.000.000,00 |  |
| 8. | Изградња водоводне мреже у сеоским МЗ | 2 – Комуналне делатности | 94.000.000,00 | 150.000.000,00 |  | 244.000.000,00 |  |
| 9. | Пројекти за избеглице | 11 – Социјална и дечија заштита | 10.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 10. | Самосталан живот – нови почетак (EU SHAI) | 11 – Социјална и дечија заштита | 118.000.000,00 |  |  | 43.000.000,00 | 75.000.000,00 Средства ЕУ |
| 11. | Инфраструктурно опремање Новог гробља | 2 – Комуналне делатности | 40.000.000,00 |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 12. | Реконструкција котларница у објектима основног и средњег образовања | 9 – Основно образовање | 25.000.000,00 |  |  | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 Министарство заштите животне средине |
| 13. | Научни центар | 10 – Средње образовање | 50.500.000,00 |  |  | 29.000.000,00 | 21.500.000,00 ЕУ |
| 14. | Пројекат „Паметан град“ | 2 – Комуналне делатности | 79.837.800,00 |  |  |  | Министарство за иновације и технолошки развој 79.837.800,00 |
| 15. | Набавка опреме за ЈКП „Стари град“ | 2 – Комуналне делатности | 115.000.000 |  |  | 115.000.000 |  |
| 16. | Реконструкција фискултурне сале у Медицинској школи | 10 – Средње образовање | 27.000.000,00 |  |  | 27.000.000,00 |  |
| 17. | Изградња фискултурне сале у Средњој пољопривредној школи | 10 – Средње образовање | 10.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 18. | Реконструкција објекта и изградња сале у Техничкој школи | 10 – Средње образовање | 245.975.976,00 |  |  | 2.500.000,00 | 243.475.976,00 Канцеларија за управљање јавним улагањима |
| 19. | Биосол | 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 20.000.000,00 |  |  | 20.000.000,00 |  |