ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2025 – 2027. ГОД.

Шабац, 2025.

1. ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије. Географски положај града је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада.	
		Шабачка привреда је веома витална и разноврсна. Поседује значајне капацитете у прерађивачкој индустрији, трговини, саобраћају, грађевинарству, производњи лекова, водопривреди, преради коже, текстилној индустрији итд. Дугогодишња карактеристика Шапца била је квалитетно и развијено занатство.

Град Шабац је увео стратешко развојно управљање дефинисањем стратешких циљева и приоритетних пројеката који ће водити њиховом достизању. Постигнут је консензус око тога да је један од најважнијих циљева одрживог развоја стални економски раст и унапређење квалитета живота становништва, што се између осталог потврђује и стварањем повољног пословног окружења, као и изградњом значајних објеката инфраструктуре.

1.1 Основни географски подаци:

Град Шабац се налази на 44˚ 46' северне географске ширине и 19˚ 46' источне географске дужине и на надморској висини од 80 метара. Лоциран је на десној обали реке Саве, 103 километра узводно од Београда. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе: ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина и ка истоку Посавина.

На подручју Шапца влада умерено континентална клима. Због отворености према Панонској низији његови низијски делови на северу су под утицајем панонске континенталне климе, а брежуљкасто планински југ и југозапад до 700 м надморске висине под утицајем планинске климе.

Шабац је на обали реке Саве, а излази и на реку Дрину, које су међусобно повезане каналском мрежом и богатством подземних, пијаћих и геотермалних вода. Путно повезан, у близини Београда и Новог Сада, Лознице, Ваљева, Бијељине - Шабац представља центар региона.

Од укупне површине територије града Шапца, 76,53% чини пољопривредно земљиште, а структура пољопривредног земљишта је следећа: обрадиво земљиште 97,54%, пашњаци 2,01%, рибњаци,  баре и остало 0,45%.  Највећа предност у пољопривреди је незагађено земљиште са повољним природним условима за пољопривредну производњу.

| Година | Укупан број становника | Градско становништво | Сеоско становништво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991. | 123.633 | 55.163 | 67.730 |
| 2002. | 122.893 | 52.822 | 62.525 |
| 2011. | 115.884 | 53.919 | 61.965 |
| 2022. | 105.432 | 51.163 | 54.269 |

| Редни број | Насељено место | Број становника | Број жена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бела Река | 706 | 334 |
| 2. | Богосавац | 1012 | 489 |
| 3. | Бојић | 286 | 133 |
| 4. | Букор | 497 | 242 |
| 5. | Варна | 1331 | 665 |
| 6. | Волујац | 228 | 115 |
| 7. | Горња Врањска | 1381 | 693 |
| 8. | Грушић | 651 | 312 |
| 9. | Двориште | 185 | 89 |
| 10. | Десић | 180 | 85 |
| 11. | Добрић | 867 | 410 |
| 12. | Дреновац | 1576 | 766 |
| 13. | Дуваниште | 457 | 221 |
| 14. | Жабар | 444 | 217 |
| 15. | Заблаће | 475 | 249 |
| 16. | Змињак | 1031 | 516 |
| 17. | Јевремовац | 3390 | 1690 |
| 18. | Јеленча | 1561 | 787 |
| 19. | Корман | 372 | 178 |
| 20. | Криваја | 580 | 282 |
| 21. | Липолист | 1883 | 928 |
| 22. | Мала Врањска | 714 | 348 |
| 23. | Мајур | 6664 | 3356 |
| 24. | Мачвански Причиновић | 1317 | 644 |
| 25. | Милошевац | 45 | 22 |
| 26. | Метлић | 700 | 335 |
| 27. | Миокус | 308 | 158 |
| 28. | Мишар | 2048 | 1057 |
| 29. | Мрђеновац | 438 | 221 |
| 30. | Маови | 534 | 268 |
| 31. | Поцерски Метковић | 506 | 245 |
| 32. | Накучани | 399 | 182 |
| 33. | Орашац | 339 | 170 |
| 34. | Орид | 18 | 12 |
| 35. | Петковица | 668 | 329 |
| 36. | Петловача | 1225 | 597 |
| 37. | Поцерски Причиновић | 6365 | 3228 |
| 38. | Предворица | 308 | 144 |
| 39. | Прњавор | 3324 | 1658 |
| 40. | Радовашница | 163 | 68 |
| 41. | Рибари | 1537 | 769 |
| 42. | Румска | 547 | 244 |
| 43. | Синошевић | 494 | 255 |
| 44. | Слатина | 210 | 98 |
| 45. | Слепчевић | 1298 | 649 |
| 46. | Скрађани | 336 | 178 |
| 47. | Табановић | 1152 | 576 |
| 48. | Церовац | 374 | 194 |
| 49. | Цуљковић | 471 | 226 |
| 50. | Шабац | 51163 | 27324 |
| 51. | Штитар | 1781 | 904 |
| 52. | Шеварице | 893 | 443 |

1.2 Основни демографски подаци:

Структура становништва по старости и полу је следећа (по попису из 2022. године):

| Старост | Мушкарци | Жене | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| До 4 године | 2.432 | 2.292 | 4.724 |
| Од 5-9 година | 2.671 | 2.564 | 5.235 |
| Од 10-14 година | 2.772 | 2.501 | 5.273 |
| Од 15-19 година | 2.890 | 2.783 | 5.673 |
| Од 20-24 година | 2.658 | 2.528 | 5.186 |
| Од 25-29 година | 2.772 | 2.696 | 5.468 |
| Од 30-34 година | 3.145 | 3.072 | 6.217 |
| Од 35-39 година | 3.545 | 3.539 | 7.084 |
| Од 40-44 година | 3.886 | 3.731 | 7.617 |
| Од 45-49 година | 3.707 | 3.875 | 7.582 |
| Од 50-54 година | 3.639 | 3.810 | 7.449 |
| Од 55-59 година | 3.486 | 3.794 | 7.280 |
| Од 60-64 година | 3.632 | 4.334 | 7.966 |
| Од 65-69 година | 3.831 | 4.633 | 8.464 |
| Од 70-74 година | 3.063 | 3.790 | 6.853 |
| Од 75-79 година | 1.531 | 2.035 | 3.566 |
| Од 80-84 година | 898 | 1.321 | 2.219 |
| Од 85 и више година | 571 | 1.005 | 1.576 |
| Укупно | 51.129 | 54.303 | 105.432 |

Упоредни преглед структуре становништва по старосним групама, по пописима становништва из 1991., 2002., 2011. и 2022. године:

| Групација | 1991. | 2002. | 2011. | 2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деца и омладина (0-19 година) | 33.358 | 27.568 | 23.360 | 20.905 |
| Одрасли (20-59 година) | 68.675 | 68.685 | 65.747 | 53.883 |
| Стари (60 и више година) | 21.600 | 26.640 | 26.777 | 30.644 |
| Укупно | 123.633 | 122.893 | 115.884 | 105.432 |

| Корисници пензија по категоријама | Јун 2024. године | Јун 2023. године | Јун 2022. године |
| --- | --- | --- | --- |
| Запослени | 19.122 | 19.251 | 19.091 |
| Самосталне делатности | 1.908 | 1.911 | 1.854 |
| Пољопривредници | 3.896 | 4.528 | 4.595 |
| Укупно | 24.926 | 25.690 | 25.540 |

*Извор: Републички Фонд за ПИО

1.2. Запосленост:

Број запослених лица (осигураника) на територији града Шапца*

| Осигураници по категоријама | Јун 2024. године | Јун 2023. године | Јун 2022. године |
| --- | --- | --- | --- |
| Запослени | 35.227 | 35.232 | 35.097 |
| Самосталне делатности | 4.718 | 4.574 | 4.460 |
| Пољопривредници | 2.225 | 2.371 | 2.537 |
| Укупно | 42.170 | 42.177 | 42.094 |

*Извор: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

| Месец 2024. године | Република Србија – нето зарада | Град Шабац – нето зарада |
| --- | --- | --- |
| Јануар | 95.836 | 83.407 |
| Септембар | 96.115 | 83.852 |

2. ЛОКАЛНА ПРИВРЕДА

Обележја привредног развоја града Шапца су динамичност и позитивна кретања у привреди као резултат традиционално развијеног предузетништва са трговачким наслеђем, дуге традиције у индустријској производњи, великог броја успешно приватизованих предузећа, као и присуства страних инвеститора.

Подршка локалне самоуправе и једноставност процедура представљају снагу економског развоја града.

Доминантне индустријске гране у привредној активности града су:

- хемијска индустрија

- фармацеутска индустрија

- металопрерађивачка индустрија

- машинска индустрија

- прехрамбена индустрија

- грађевинарство и индустрија грађевинског материјала

У Шапцу послује близу 6.242 привредних субјеката (1.492 привредних друштава и 4.750 предузетника). Приватна својина је доминантан облик власништва.

Финансијске услуге пружа 14 банака и 7 осигуравајућих друштава.

2.1. Индустријске зоне

Град Шабац има 2 индустријске зоне:

1. Северозападна радна зона

Северозападна радна зона има укупну површину око 600 ha, од чега је продато око 3/4 земљишта намењеног за изградњу пословно – производних објеката, док је у понуди потенцијалним инвеститорима тренутно око 96 ha. У зони послује 37 компанија које запошљавају око 5000 радника.

Зона је аутопутем Шабац - Београд директно повезана са коридором X, од центра града удаљена је 5 km, од железничке станице 5 km. Зона располаже изграђеном инфраструктуром (прилазни пут, водовод, фекална и атмосферска канализација, високонапонска електро мрежа, дистрибутивна гасна мрежа, ТТ инфраструктура). Цена комплетно инфраструктурно опремљеног земљишта износи 12 €/m².

Претходних година град Шабац је уложио значајна средства за изградњу објеката комуналне инфраструктуре, односно у комунално опремање грађевинског земљишта у радној зони како би се створили услови за привлачење инвеститора. Парцелација зоне није извршена, што инвеститору пружа могућност да изабере величину и положај парцеле у складу са сопственим потребама.

У оквиру Северозападне радне зоне подручје Слободне зоне је обухваћено површином од 288 hа земљишта, од чега је у понуди потенцијалним инвеститорима око 52 ha земљишта.

У зони послују успешне компаније као што су: Mlekara Šabac, Vescovini Group – SBE Serbia, Vopachel, FRUTTI – Sinalco, Yazaki, Duga El, Mondi, FSH De Heus, Kartonval, SET, Darkom, Prodanović, Juprom, Jugokop – Podrinje, Candy Rush, Palco, Savro, Minth.

2. Источна индустријска зона

Источна индустријска зона налази се на 98. километру пловног пута реке Саве, на правцу државних путева IБ реда број 21 и 26. У оквиру ове зоне налази се А.Д. Робно транспортни центар „Шабац“, који се простире на површини од 41.45.97hа (површина отвореног складишног простора 5.000м2, затвореног складишног простора 12191м2).

Генералним планом Шапца и Просторним планом РС као и најновијом Стратегијом развоја воденог саобраћаја РС, на локацији Робно – транспортног центра Шабац А.Д. предвиђена је изградња нове међународне луке.

Ово је и простор у оквиру кога се, на површини од 35hа, послује у режиму слободне зоне.

Поред комплекса зоне пролази савремена саобраћајница, а индустријским колосеком дужине 3.000 м зона је повезана у мрежу Железнице Србије. У кругу је седиште Царинарнице Шабац.

У зони послују успешне компаније као што су: Elixir Zorka mineralna đubriva, Hemofarm, BMR, HBIS Group Serbia Iron&Steel Šabac, Zorka keramika, Conceria Pasubio Spa, Camozzi, Refrion Refrigeration, Axsyntha, M – Inox Construct, Vukochem, ODS Technology и др.

3. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КАО УСЛОВ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Шабац заузима изузетно повољан саобраћајни положај и представља саобраћајно чвориште простора у коме се налази. Налази се на десној обали Саве на надморској висини од око 80 метара. Шабац представља раскрсницу важних државних путева у путној мрежи Србије, налази са на пловном делу реке Саве и кроз град пролази железничка пруга нормалног колосека.

Друмски саобраћај

- Директна веза са БиХ (државни пут Iб реда број 26) и Коридором 10 (државни пут Iб реда број 21)

- Аутопут Рума – Шабац

- Брза саобраћајница Шабац – Лозница

Железнички саобраћај

- Железничка линија Рума – Шабац – Зворник повезује Шабац са Коридором 10 и Босном и Херцеговином

Водни саобраћај

- Пловна река Сава, излаз на Дунав (Коридор 7)

- Међународна лука на Сави

- Међународно путничко пристаниште

4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Назив јавног предузећа

ЈКП ''Водовод-Шабац''

ЈКП ''Стари град'', Шабац

ЈКП ''Топлана-Шабац''

ЈП „Инфраструктура“ Шабац

ЈКП ''Паркинг- Шабац''

ЈКП Регионална депонија ''Срем -Мачва'' Сремска Митровица

5. ОБРАЗОВАЊЕ. КУЛТУРА И СПОРТ

### Образовање

Град Шабац поседује организован систем предшколског, основног, средњег и високог образовања.

Предшколско образовање у Шапцу реализује се у Предшколској установи “Наше дете” у 16 објеката на градском и приградском и 3 на сеоском подручју. Поред тога, припремни предшколски програм одвија се и у просторијама школа и месних заједница града Шапца, у 44 објекта. Васпитно-образовним радом обухваћено је око 3.600 деце, а исти реализује 186 стално запослених васпитача, 71 стално запослена медицинска сестра, уз подршку стручне службе установе (психолога, педагога, логопеда, дијететичара...). Предшколска установа "Наше дете" има 433 запослених различитих стручних профила.

Основно образовање и васпитање остварује се у 13 матичних основних школа и 49 издвојених одељења, од којих је школа “Свети Сава” за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, док се основно музичко образовање и васпитање остварује у Музичкој школи “Михаило Вукдраговић” Шабац. Основним образовањем и васпитањем, на подручју града Шапца, обухваћен је 8.552 ученик.

Средње образовање и васпитање, реализује се у 7 стручних школа и једној гимназији. Средњошколским образовањем обухваћено је 4.650 ученика.

Жеља за учењем и образовањем одувек је била присутна у шабачком крају. Прве школе и учитељи помињу се још крајем 18. века у Мачви. Школа је и у том периоду била окосница јавног и културног живота града. Град има амбицију да свој васпитано образовни рад и даље унапређује и обогаћује новим садржајима, облицима и методама рада у складу са савременим тенденцијама у просвети.

### Култура

Град Шабац је значајан културни центар, не само Западне Србије, него је по својим динамичним, диверсификованим садржајима препознатљив и на културној мапи Србије и региона. Томе значајно доприноси бројност установа културе, као и присутност организација, удружења и појединаца као значајних субјеката у стварању садржајне културне климе у граду. Важан сегмент њиховог деловања је неговање културне разноликости као истинске вредности грађанског друштва, преко поштовања принципа етничке и културне толеранције, која на овим просторима егзистира вековима.

Установе регионалног карактера које се баве заштитом културне баштине су Међуопштински историјски архив, Народни музеј Шабац и Библиотека шабачка. Културни центар Шабац и Дом културе Прњавор су установе поливалентног типа које својим активностима негују позоришну, музичку и визуелну уметност, алтернативне уметничке сцене, филмско стваралаштво, уметност стрипа, музичке бендове... Позоришни живот у Шапцу, дуге и богате традиције, данас се огледа кроз рад Шабачког позоришта организацијом позоришних фестивала и редовном позоришном продукцијом шабачког ансамбла. Територија града Шапца богата је историјским споменицима, непокретним културним добрима и археолошким налазиштима.

Из градског буџета финансира се шест установа културе чији је оснивач град: Библиотека шабачка, Међуопштински историјски архив Шабац, Шабачко позориште, Народни музеј Шабац, Културни центар, Дом културе у Прњавору. У граду Шапцу активно је и низ удружења и организација које унапређују културно-уметничку сцену и живот града, а поједини раде на афирмацији грађанског активизма. Планска активност неколиких удружења финансира се преко Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури. Незаобилазни део културног миљеа града су и појединци, који својим знањем и уметничким стваралаштвом доприносе промоцији града и непобитних вредности.

У 34 насељена места постоје домови културе, од којих поједини негују специфичности локалне средине.

Спорт

Породица спортских колектива у Шапцу окупљена је је у оквиру Спортског савеза Шабац, најмасовнијег спортског удружења у региону. У чланству Савеза има 114 спортских клубова, 8 спортских друштава и 2 градска спортска гранска савеза, фудбалски и рукометни. Град Шабац има око 5.000 регистрованих спортиста који се у току године такмиче у 35 спортских грана.

Засигурно најпрепознатљивији спортски колективи су Рукометни клуб “Металопластика”, Фудбалски и Боксерски клуб “Мачва”, Коњички клуб, Омладински кошаркашки клуб “Шабац”, Женски рукометни клуб Медицинар.

Спортски објекти у власништву града Шапца су: градски стадион, фудбалски стадион, хиподром, зграда Соколског друштва, стадион за кошарку, градски базен. На територији града налази се и спортска дворана “Зорка”, девет сала основних и средњих школа, неколико терена за фудбал, тенис и мале спортове, две трим стазе.

Свакодневним спортским активностима, манифестацијама и такмичењима континуирано се ради на промоцији спорта код школске деце, у узрасту од првог до четвртог разреда основне школе, кроз пројекте “Спорт у школе - Расти здраво” и “Шабац - град без непливача” чиме се стиче добра основа за даљи психо-физички развој наших најмлађих суграђана.

| ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА -ГРАД ШАБАЦ 2022.- 2023.год. у 000 РСД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела 1: Буџетски суфицит / дефицит, укупни фискални резултат |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022. год. |  | 2023.год. |  |
| ОПИС | Економска класификација | Буџетска средства | Остали извори | Буџетска средства | Остали извори |
| I укупна средства II+III | 3+7+8+9 | 4.932.876,00 | 1.449.777,00 | 5.259.826,00 | 1.029.449,00 |
| II укупни приходи и примања 1+2+3 | 7+8+9 | 4.932.876,00 | 110.188,00 | 5.259.826,00 | 125.325,00 |
| 1. текући приходи | 7 | 4.377.970,00 | 110.188,00 | 4.956.160,00 | 125.325,00 |
| 2. примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 554.906,00 | 0,00 | 280.815,00 | 0,00 |
| 3. примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 9 | 0,00 | 0,00 | 22.851,00 | 0,00 |
| 3.1. примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 | 0,00 | 22.851,00 | 0,00 |
| III пренета средства | 3 | 0,00 | 1.339.589,00 | 0,00 | 904.124,00 |
| IV укупни расходи и издаци | 4+5+6 | 4.131.921,00 | 1.334.233,00 | 5.913.367,00 | 111.030,00 |
| 4. текући расходи | 4 | 3.649.195,00 | 671.959,00 | 5.354.336,00 | 33.992,00 |
| 5. издаци за нефинансијску имовину | 5 | 317.188,00 | 662.274,00 | 395.618,00 | 77.038,00 |
| 6. издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6 | 165.538,00 | 0,00 | 163.413,00 | 0,00 |
| 6.1. набавка финансијске имовине | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | (7+8)-(4+-5) | 966.493,00 | -1.224.045,00 | -512.979,00 | 14.295,00 |
| VI ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ минус ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | (3+7+8)-(4+5) | 966.493,00 | 115.544,00 | -512.979,00 | 918.419,00 |
| VII ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ | (3+7+8+9)-(92)-(4+5+6) | 800.955,00 | 115.544,00 | -676.392,00 | 918.419,00 |

|  | Табела 2. Приходи и примања буџета за период 2022.-2023.год. у 000 РСД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. |  | 2023. |  |
| Конто | ВРСТА ПРИХОДА | План прихода и примања из буџета по ребалансу 2 | Остварење прихода | План прихода и примања из буџета по ребалансу 2 | Остварење прихода |
| 711 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 2.467.478 | 2.633.707 | 3.010.932 | 2.972.744 |
| 711-111 | Порез на зараде | 2.067.650 | 2.221.397 | 2.530.000 | 2.511.587 |
| 711-120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 220.500 | 221.203 | 270.500 | 264.681 |
| 711-145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 4.000 | 5.123 | 5.000 | 6.257 |
| 711-146 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 711-147 | Порез на земљиште | 300 | 148 | 300 | 40 |
| 711-183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 1 | 53 | 100 | 66 |
| 711-184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 25 | 44 | 30 | 4 |
| 711-190 | Порез на друге приходе | 175.000 | 185.737 | 205.000 | 190.107 |
| 712 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА |  | 100 |  |  |
| 712-112 | Порез на фонд зарада осталих запослених |  | 100 |  |  |
| 713 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 622.004 | 633.085 | 795.304 | 640.752 |
| 713-120 | Порез на имовину | 480.000 | 492.897 | 600.000 | 482.086 |
| 713-310 | Порез на наслеђе и поклон | 20.000 | 14.921 | 15.000 | 7.329 |
| 713-420 | Порез на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) | 122.000 | 125.263 | 180.300 | 151.337 |
| 713-600 | Порез на акције на име и уделе | 4 | 4 | 4 |  |
| 714 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 142.480 | 148.132 | 176.204 | 149.192 |
| 714-430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 1.000 | 1.017 | 1.000 | 623 |
| 714-513 | Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила и машина | 80.000 | 83.861 | 90.000 | 87.172 |
| 714-543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 7.000 | 7.361 | 20.000 | 2.776 |
| 714-547 | Накнада за загађење животне средине | 50 | 0 | 1 |  |
| 714-548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач | 0 | 0 | 0 |  |
| 714-549 | Накнада за произведени или одвезени отпад | 350 | 1.385 | 2.000 | 651 |
| 714-550 | Боравишна такса | 2.080 | 2.777 | 3.200 | 4.221 |
| 714-560 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 52.000 | 51.731 | 60.003 | 53.739 |
| 714-570 | Општинске и градске комуналне таксе | 0 | 0 |  |  |
| 716 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 60.000 | 57.505 | 65.000 | 54.360 |
| 716-100 | Комуналне таксе на фирму | 60.000 | 57.505 | 65.000 | 54.360 |
| 732 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 0 | 0 | 0 |  |
| 732-141 | Донације од међународних организација | 0 | 0 | 0 |  |
| 733 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 374.993 | 390.047 | 640.188 | 652.649 |
| 733-141 | Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа градова | 299.423 | 299.422 | 299.423 | 319.422 |
| 733-144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 75.570 | 90.625 | 340.765 | 333.227 |
| 741 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 147.800 | 197.020 | 137.102 | 158.856 |
| 741-141 | Камате на средства буџета града | 27.000 | 36.529 | 40.000 | 37.047 |
| 741-510 | Накнада за коришћење природних добара | 300 | 387 | 500 | 78 |
| 741-522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 2.000 | 2.017 | 2.000 | 1.195 |
| 741-526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 0 | 0 | 0 |  |
| 741-530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 741-534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 1.000 | 2.113 | 2.000 | 452 |
| 741-535 | Комунална такса за заузеће јавних површина грађевинским материјалом | 2.000 | 1.999 | 2.000 | 1.651 |
| 741-538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 115.000 | 153.271 | 90.000 | 118.100 |
| 741-596 | Накнада за коришћење дрвета | 500 | 704 | 600 | 329 |
| 742 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 205.147 | 205.163 | 226.651 | 191.008 |
| 742-126 | Накнада по основу конверзије права коришћења | 500 | 340 | 500 |  |
| 742141 | Приходи од продаје добара и услуга | 14.277 | 0 | 14.651 |  |
| 742-142 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе органи, градови и индиректни корисници њиховог буџета | 0 | 519 | 500 | 200 |
| 742-143 | Приходи од закупнине грађевинског земљишта у корист нивоа градова | 12.000 | 15.231 | 8.000 | 5.827 |
| 742-144 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова | 500 | 378 | 500 |  |
| 742-145 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе органи, градови и индиректни корисници њиховог буџета | 28.000 | 29.425 | 28.000 | 28.852 |
| 742-146 | Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 125.000 | 134.005 | 150.000 | 122.975 |
| 742-241 | Градске административне таксе | 6.000 | 6.013 | 6.000 | 5.859 |
| 742-242 | Такса за озакоњење објеката у корист градова | 8.000 | 8.612 | 8.000 | 9.509 |
| 742-253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500 | 355 | 500 | 1.008 |
| 742-341 | Приходи градских органа управе | 10.370 | 10.285 | 10.000 | 16.778 |
| 743 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 56.630 | 61.162 | 59.191 | 60.908 |
| 743-324 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 41.500 | 46.943 | 47.061 | 50.952 |
| 743-341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном постутпку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 30 | 20 | 30 | 15 |
| 743-342 | Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова | 15.000 | 14.100 | 12.000 | 9.731 |
| 743-924 | Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет наплате за 5% од дана почетка принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе | 100 | 88 | 100 | 210 |
| 743-951 | Трошкови принудне наплате јавних прихода | 0 | 11 |  |  |
| 744 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 1.000 | 965 | 1.000 | 451 |
| 744-141 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 1.000 | 965 | 1.000 | 451 |
| 744-241 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 0 | 0 |  |  |
| 745 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 60.500 | 51.084 | 87.600 | 75.250 |
| 745-141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 40.000 | 20.729 | 37.000 | 24.606 |
| 745-143 | Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа | 20.000 | 29.858 | 50.000 | 49.117 |
| 745-144 | Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова | 500 | 497 | 600 | 1.527 |
| 772 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 0 | 0 | 0 |  |
| 772-111 | Меморандумске ставке за рефундацију из претходне године | 0 | 0 | 0 |  |
| 811 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 11.300 | 16.641 | 111.000 | 52.343 |
| 811-141 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова | 300 | 164 | 100.000 | 43.103 |
| 811-143 | Примања од отплате станова у корист нивоа градова | 11.000 | 16.477 | 11.000 | 9.240 |
| 841 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 525.000 | 538.265 | 310.000 | 228.472 |
| 841-100 | Примања од продаје земљишта | 525.000 | 538.265 | 310.000 | 228.472 |
| 911 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПОСЛОВНИХ БАНАКА | 0 | 0 | 0 |  |
| 911-441 | Примања од задуживања пословних банака | 0 | 0 | 0 |  |
| 921 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0 | 0 | 22.851 | 22.851 |
| 921-241 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 0 | 0 | 22.851 | 22.851 |
| УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА |  | 4.674.332 | 4.932.876 | 5.643.023 | 5.259.836 |

| Табела 3: Расходи и издаци по економској класификацији у периоду 2022/2023.год. у 000 рсд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. |  | 2023. |  |
| Економска класификација | ВРСТА РАСХОДА | Расходи и издаци по ребалнсу 3 | Извршење расхода и издатака | Расходи и издаци по ребалнсу 1 | Извршење расхода и издатака |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 967.050 | 913.910 | 1.076.236 | 1.047.980 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 770.844 | 732.092 | 864.318 | 853.473 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 124.800 | 118.236 | 137.053 | 129.303 |
| 413 | Накнаде у натури | 3.510 | 2.024 | 3.470 | 2.132 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 17.215 | 15.027 | 17.260 | 12.785 |
| 415 | Накнаде за запослене | 30.435 | 28.279 | 37.265 | 34.254 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 20.246 | 18.252 | 16.870 | 16.033 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 2.101.604 | 1.887.391 | 2.752.702 | 2.486.516 |
| 421 | Стални трошкови | 310.912 | 261.262 | 396.732 | 346.751 |
| 422 | Трошкови путовања | 9.911 | 4.958 | 9.840 | 4.321 |
| 423 | Услуге по уговору | 499.972 | 443.786 | 538.130 | 503.780 |
| 424 | Специјализоване услуге | 349.504 | 328.462 | 664.034 | 545.254 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 776.809 | 711.940 | 977.411 | 935.468 |
| 426 | Материјал | 154.496 | 136.983 | 166.555 | 150.942 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА | 6.700 | 6.348 | 14.855 | 14.852 |
| 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 6.400 | 6.348 | 14.855 | 14.852 |
| 444 | Негативне курсне разлике | 300 | 0 |  |  |
| 45 | СУБВЕНЦИЈЕ | 493.140 | 443.360 | 576.930 | 470.127 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским корисницима | 353.300 | 329.791 | 400.130 | 342.233 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 139.840 | 113.569 | 176.800 | 127.894 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 593.191 | 508.253 | 775.951 | 681.593 |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 538.191 | 463.267 | 655.488 | 566.972 |
| 464 | Дотације | 55.000 | 44.986 | 120.463 | 114.621 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 0 | 0 |  |  |
| 47 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 225.130 | 193.257 | 300.600 | 275.548 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 225.130 | 193.257 | 300.600 | 275.548 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 374.700 | 342.896 | 395.566 | 375.718 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 272.260 | 250.875 | 271.120 | 261.762 |
| 482 | Остали порези | 21.170 | 18.915 | 18.130 | 17.582 |
| 483 | Новчане казне и пенали | 81.270 | 73.106 | 106.316 | 96.374 |
| 49 | РЕЗЕРВЕ | 3.021 | 0 | 2.008 | 0 |
| 499 | Средства резерве | 3.021 | 0 | 2.008 |  |
| 50 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 1.038.010 | 901.692 | 471.213 | 395.617 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 857.628 | 727.997 | 362.847 | 303.008 |
| 512 | Машине и опрема | 39.247 | 34.946 | 43.947 | 32.687 |
| 513 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |  |  |
| 515 | Нематеријална имовина | 131.135 | 130.795 | 46.945 | 46.439 |
| 541 | Прибављање земљишта | 10.000 | 7.954 | 17.474 | 13.483 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 166.500 | 165.538 | 166.000 | 163.413 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 166.500 | 165.538 | 166.000 | 163.413 |
| 62 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0 | 0 |  |  |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 0 | 0 |  |  |
|  | УКУПНО: | 5.969.046 | 5.362.645 | 6.532.061 | 5.911.364 |

|  | Табела 4: Рачун финансирања у 000 рсд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. |  | 2023. |  |
| I | Примања од задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 22.851,00 | 22.851,00 |
| III | Укупно I+II | 0,00 | 0,00 | 22.851,00 | 22.851,00 |
| IV | Издаци за набавку финансијске имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Издаци за отплату главнице дуга | 166.500,000 | 165.538,000 | 166.000,000 | 163.413,000 |
| VI | Укупно IV+V | 166.500,000 | 165.538,000 | 166.000,000 | 163.413,000 |
| VII | Рачун финансирања (III-VI) | -166.500,000 | -165.538,000 | -143.149,000 | -140.562,000 |

| Табела 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ -град Шабац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ | ОТПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА |  |  |  | Обавезе по кредиту |  |
| БАНКА ИНТЕСА-кредит за финансирање пројеката од 2017.год. са грејс периодом од 30 месеци |  |  | у 000 РСД | до 31.12.2022. |  | до 31.12.2023. |  | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
|  |  |  | 840.000 | 412.329 |  | 575.743 |  | 427.671 | 264.257 |

ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2025. – 2027. ГОДИНА

| Р.бр. | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | ПРОГРАМ | ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ |  |  | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | БУЏЕТ ГРАДА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ |
|  | Инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне | 3 - Локални економски развој | 60.000.000,00 | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 | 390.000.000,00 |  |
| 2. | Изградња Мачванског трга | 15 – Опште услуге локалне самоуправе | 180.000.000,00 |  |  | 180.000.000,00 |  |
| 3. | Нова спортска сала ОШ „Вук Караџић“ | 15 – Опште услуге локалне самоуправе | 123.640.000,00 |  |  | 67.319.000,00 | 56.321.000,00 Средства ЕУ |
| 4. | Камичка башта | 15 – Опште услуге локалне самоуправе | 45.000.000,00 |  |  | 45.000.000,00 |  |
| 5. | Пројектна документација - болница | 15 – Опште услуге локалне самоуправе | 240.000.000,00 |  |  | 240.000.000,00 |  |
| 6. | Изградња саобраћајнице – обилазни пут | 15 – Опште услуге лококалне самоуправе | 13.500.000,00 |  |  | 13.500.000,00 |  |